## Slide 1: Ejecución de pruebas de software
3.Proceso de ejecución de prueba
4. Herramientas para la ejecución

## Slide 2: 3-1 . Procesos de ejecución ERA 3-1-1 .Modelo ERA
Estabilización
100%
Regresión
20%
Aceptación
20%+80%
100%
PRUEBA DEL 100% CASOS DE PRUEBA
If efectividad < 80 %
> 80%
< 15 %
< 100 %
=100 %
UAT Test
Estabilización regresión y aceptación

## Slide 3: Prerrequisitos para la ejecución
Los casos de prueba
  (CP)estar en una matriz de prueba o documento
Herramienta de gestión de prueba . TC ONE,OPENSOURCE
trazabilidad del escenario ,
  Donde se describen los casos de prueba y estén asociados a script, y que estén asociados los datos
Datos
  Dinámicos o estáticos
Indicación donde están
  Ruta oficial repositorio o lugar donde están almacenados
Líder de prueba responsable
Visto bueno experto

## Slide 4: Datos de prueba
el responsable del ambiente
Datos
Estáticos
Dinámicos
el diseñador de la prueba otorga
datos que no se queman
Visibles AplicationUnderTest
No copias datos sensibles Srambling

## Slide 5: Ventana funcional
El área de ambiente
Evitar choques de prueba
Uso de datos dinámicos y estáticos donde se consumen o queman
Checklist
CP listos
Datos listos
Plan de ejecución - Líder de proyecto
Aplicativo - Por el encargado del ambiente

## Slide 6: Plan de ejecución
Es el plan a seguir por los ejecutores de prueba para determinar quien y cuando inician y terminan su prueba, revisando dependencias con otra pruebas
+ 3
Genera el líder
Mas recomendable uso de herramientas
Detalla la secuencia de los ciclos y casos
Responsables repositorios

## Slide 7: AUT-Aplicativo bajo prueba
Es el aplicativo o producto de software
Instalado Correctamente
Instalado Por El Responsable De Ambiente
Prueba De Humo
Versión Correcta
Contraseñas
Datos

## Slide 8: Roles y responsables
Ejecutor de pruebas
Ejecuta las pruebas , scripts, documentos
Ingeniero de pruebas
Es quien conoce el negocio , flujos y causas
Diseña los procedimientos para la prueba manual
Líder de pruebas
Conoce negocio (proceso análisis)
Define horas de trabajo
Define el equipo de trabajo
Diseña estrategias y plan de pruebas
Monitores desempeño
Suspende y reanuda pruebas
Cierra la prueba y genera el certificado de liberación
Líder no funcional
Conoce negocio pruebas no funcionales .
Error calidad fugas de memoria bugs . Consigue aprobación preproducción cierre
Certifica liberación no funcional
Ingeniero de desempeño
Interpreta necesidades cuantitativas
Define mediciones calidad, tiempo de respuesta conjunto área preproducción
Diseña ecenarios no funcionales }
1h. Diseña scripts d prueba no funcionales
Líder de automatización
Arquitecturas de automatización
Casos donde aplicativos k se ejecutan frecuentemente
Implementa FRAMEWORK para automatización
Esfuerzo en horas equipo de trabajo
Estrategia y plan de prueba
Monitores del robot
Ingeniero de automatización
Automatiza el paso a paso , todos
Ejecuta scripts
Conoce de frameworks ya que
El debe tener alto conociendo en frameworks
Diseño scripts

## Slide 9
Líder de ambiente Define la arquitectura de prueba seguimiento al área define equipo roles
Dispacher recibe solicitudes de prueba y canalizan la solicitud
Ingeniero de datos o resolución
recibe las solicitudes del ambiente las atiende dando respuesta y atención Ya sea datos usuarios soporte accesos
Desarrollador de software : desarrolla el código y corrige defectos . El conoce la estructura
Matriz de escalamiento

## Slide 10: Herramientas
Es una herramienta que se utiliza para la automatizar los procesos de prueba y te ayuda a gestionar todos los procedimientos para asegurar la calidad como
Tesware
Defectos
Indicadores
Requerimientos

## Slide 11: Organización de herramientas de prueba
Requerimientos
Administra requerimientos , configura aplicativos (aplicativo de árbol)
Test plan
Administra los casos de prueba, pueden organizarse en escenarios claros, y reusables
Test lab
Administra ejecución de casos de prueba. Asigna testes y ciclos de prueba
Defectos
Administra defectos, ciclos de vida de defectuoso,
Dashbors(indicadores)|
Al menos debe tener estos módulos para una correcta administración
Tesware
administrará la trazabilidad
Reusabilidad los primeros dos
Métricas

## Slide 12: Evidencias de la prueba
Diferentes tipos de herramientas
Grabar ya sea exitosa o fallida
Graba videos fotos scranshots
Getgreenshot
Guardar evidencia

## Slide 13: Gestión de defectos
Registra defectos
Documentación de evidencia
Ciclo de vida-
Roles desarrolladores y tester
Indicadores
Mantiene con vida un área de tester
Importancia demostrando trabajo
Manteniendo curva cerrada vs abierto
Diferentes herramientas licenciamiento y opensourcee

## Slide 14: Administracion del ambiente
Mantener datos vivos
Diagramas de base de datos
Diagrama de servidores
Diagrama de aplicativos
Bath